肠癌基因检测报告自动化生成技术服务合同

甲方（服务需求方）：某生物科技公司

地址：_____________________________________________

联系电话：__________________________________________

乙方（服务提供方）：杨飞

地址：_____________________________________________

联系电话：__________________________________________

鉴于甲乙双方在平等、自愿的基础上，就乙方为甲方提供肠癌基因检测报告自动化生成技术服务事宜达成如下协议：

一、服务内容与要求

1.1 服务概述

乙方为甲方提供基于Excel数据文件的肠癌基因检测报告自动化生成系统的开发、部署和优化服务。该系统采用Python技术栈，包括docxtpl模板引擎、pandas数据处理、openpyxl Excel解析等核心组件，实现从Excel检测结果文件到标准化Word医学报告的全自动转换。系统目标是实现检测数据的智能读取、字段自动映射、数据质量验证、模板动态渲染等功能，大幅提高报告生成效率和准确性。

1.2 服务分为五个阶段

阶段一：需求对齐与系统评估（第1-2周）

目的：明确报告模板要求、Excel数据格式规范、业务流程细节，评估现有数据源的完整性和一致性，确定系统适配范围和优先级。

交付物：

- 需求规格文档（包含业务流程、数据字段清单）

- 报告模板样例分析文档

- Excel-Word字段映射方案

- 系统功能范围确认书

验收标准：甲方对需求范围和验收标准给予书面确认；数据映射方案覆盖≥90%常见字段。

阶段二：核心系统部署与基础培训（第3-8周）

目的：在甲方指定环境中部署Python运行环境，安装系统依赖，配置基础Word模板，开发核心数据处理模块，并对甲方技术人员进行系统操作培训。

核心模块：

- Excel读取模块（ExcelReader）：解析Variations、TMB、MSI、HLA、CNV、Fusion等sheet数据

- 字段映射模块（FieldMapper）：实现mapping.yaml同义词匹配、类型转换、默认值处理

- 模板渲染模块（TemplateRenderer）：基于Jinja2引擎实现Word文档动态表格生成

- 数据清洗模块（DataCleaner）：日期格式标准化、数值验证、空值处理

交付物：

- 完整系统安装包（含依赖管理文件requirements.txt）

- 基础培训文档和操作视频

- 快速参考手册（命令行使用指南）

- 系统架构文档（数据流向图、模块关系）

验收标准：甲方技术人员能独立生成单份报告；单份报告生成时间<10秒；系统在甲方环境稳定运行。

阶段三：生产环境适配与数据集成（第9-15周）

目的：适配甲方实际Excel数据格式，定制报告Word模板样式和内容，配置数据过滤规则（变异频率阈值、临床显著性筛选），集成患者信息库，确保系统在生产环境稳定运行。

核心工作：

- 数据过滤配置：调整频率阈值、临床显著性关键词（通过filtering.yaml）

- 患者信息集成：批量导入patient_info.yaml，实现样本编号自动匹配

- 模板定制：根据甲方品牌规范调整样式、字体、颜色、Logo等

- 质控与验证：对比人工报告baseline，确保自动生成报告的准确性

交付物：

- 定制化配置文件（mapping.yaml、filtering.yaml、patient_info.yaml）

- 实际数据测试报告（≥20份样本的生成结果对比）

- 定制Word模板文件（含甲方品牌元素）

- 数据准确性验证报告

验收标准：批量处理20份样本，数据准确率100%；生成的报告无需人工干预即可使用；过滤规则符合甲方临床标准。

阶段四：高级功能扩展与性能优化（第16-21周）

目的：集成药物知识库实现智能药物推荐，开发批量处理工具提高效率，增强系统错误处理和日志监控能力，优化大批量数据处理性能。

扩展模块：

- 药物库集成：关联Excel CtDrug sheet（1100行药物-基因型关系），实现基因变异到药物推荐的智能映射

- 批量处理工具：Shell/Python批量生成脚本，支持多文件并行处理

- 日志与监控：结构化JSON日志、错误追踪、性能指标统计

- 性能优化：内存管理优化、大文件处理加速、并发控制

交付物：

- 药物推荐功能模块（含知识库映射逻辑）

- 批量处理脚本（batch_generate.sh、batch_process.py）

- 日志监控系统（含性能Dashboard）

- 性能优化报告（处理速度提升记录）

验收标准：单批次处理50份样本用时<5分钟；药物推荐准确率≥95%；系统日志完整可追溯。

阶段五：上线验证与文档交付（第22-24周）

目的：在甲方生产环境进行最终验证测试，交付完整技术文档和操作手册，进行全面知识转移培训，确保甲方团队能够独立维护和使用系统。

交付物：

- 完整操作手册（包含安装、配置、使用、故障排查）

- 快速参考卡片（常用命令、配置要点）

- 故障排查指南（常见错误及解决方案）

- 系统源代码及注释文档

- 1个月免费技术支持承诺书

验收标准：连续7天稳定运行，日处理量≥30份样本，零失败率；甲方团队通过知识转移考核，能独立操作和基础维护。

1.3 质量保证

乙方保证系统的稳定性和可靠性，所有数据处理流程均经过标准样本验证，确保报告结果的准确性和可重复性。系统代码符合PEP 8编码规范，关键模块测试覆盖率≥80%。

二、服务期限

2.1 服务开始日期：2025年11月18日

2.2 服务完成日期：2026年05月09日（服务周期共24周，约6个月）

2.3 如遇不可抗力或双方协商一致，服务期限可做相应调整。

三、服务费用与支付方式

3.1 服务费用总额：人民币壹万捌仟元整（¥18,000元）

| 付款阶段 | 金额 | 比例 | 支付时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首付款 | 人民币玖仟元整（¥9,000元） | 50% | 合同签订后7个工作日内 |
| 尾款 | 人民币玖仟元整（¥9,000元） | 50% | 阶段三验收通过后7个工作日内 |

四、甲方责任

4.1 按时支付服务费用，并提供必要的协助和支持。

4.2 及时提供肿瘤样本检测数据Excel文件、相关技术文档，以及必要的测试环境，确保数据的准确性和可访问性。

4.3 指定项目对接人，对测试结果和需求变更及时反馈。

4.4 提供必要的硬件资源（服务器、存储等），或授权乙方使用云计算资源。

五、乙方责任

5.1 按照合同约定的服务内容和时间节点，按时保质完成各阶段工作。

5.2 确保系统架构合理、代码质量达标，提供完整的技术文档和操作手册。

5.3 严格保密项目实施过程中接触到的甲方数据和商业信息。

5.4 项目验收后提供不少于1个月的免费技术支持和Bug修复服务。

六、验收标准

6.1 各阶段验收按照第一条所述的验收标准执行。

6.2 最终验收以阶段三（生产环境适配与数据集成）验收标准为主，需满足：系统能批量处理20份样本，数据准确率100%；生成的报告无需人工干预即可使用；过滤规则符合甲方临床标准。

6.3 甲方应在乙方提交验收申请后5个工作日内完成验收，验收通过后出具书面验收确认函。

七、违约责任

7.1 若甲方未按时支付服务费用，应按逾期金额的0.5%/日支付违约金。

7.2 若乙方未按时完成服务或服务质量不符合验收标准，甲方有权要求乙方在期限内整改。整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方应退还首付款并支付首付款金额30%的违约金。

7.3 因甲方原因（如未及时提供数据、环境等）导致项目延期的，乙方不承担违约责任，双方应协商调整服务期限。

八、知识产权

8.1 本项目开发的系统代码、文档等知识产权归属甲方。

8.2 项目中使用的开源软件和第三方组件遵循其原有开源协议，不属于本合同知识产权转让范围。

8.3 乙方保留将本项目通用技术方案（不含甲方专有数据和业务逻辑）用于其他项目的权利。

九、保密条款

9.1 双方对合作过程中获知的商业秘密、技术信息及患者数据负有保密义务。

9.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露、使用或允许他人使用上述保密信息。

9.3 保密义务在合同终止后仍然有效，保密期限为3年。

十、合同的变更与终止

10.1 双方可协商通过书面形式对合同条款进行修改或补充。

10.2 一方严重违约时，对方有权单方解除合同，并要求违约方承担相应责任。

10.3 因不可抗力导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任，可协商解除合同。

十一、争议解决

11.1 合同履行过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。

11.2 协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、其他

12.1 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

12.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

12.3 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

| 甲方签字（盖章）：________________ | 乙方签字：________________ |
| --- | --- |
| 签订日期：______年___月___日 | 签订日期：______年___月___日 |