肿瘤自动化分析流程技术服务合同

甲方（服务需求方）：某生物科技公司

地址：_____________________________________________

联系电话：__________________________________________

乙方（服务提供方）：杨飞

地址：_____________________________________________

联系电话：__________________________________________

鉴于甲乙双方在平等、自愿的基础上，就乙方为甲方提供肿瘤自动化分析流程技术服务事宜达成如下协议：

一、服务内容与要求

1.1 服务概述

乙方负责为甲方搭建肿瘤自动化分析流程系统，采用成熟开源技术栈（Nextflow+nf-core、SENAITE、n8n、Metabase、MinIO等），实现从样本登记到分析报告的全流程自动化。

1.2 服务分为五个阶段，具体内容如下：

阶段一：对齐目标（第1-2周）

• 目的：明确自动化范围，聚焦80%常见场景

• 交付物：《一页MVP范围与成功标准》文档

• 验收标准：范围与成功标准得到甲方书面确认

阶段二：快速PoC演示（第3-7周）

• 目的：使用开源技术栈端到端跑通1-2个样本，验证技术可行性

• 交付物：PoC演示、样本结果、粗略成本估算

• 验收标准：甲方确认看到结果并认可技术栈选型

阶段三：MVP系统搭建（第8-17周）

• 目的：搭建最小可用系统，实现进样→分析→报告→看板的完整流程

• 核心模块包括：

◦ 数据接入&LIMS：样本登记、条码管理、落盘自动触发（SENAITE/openBIS + n8n）

◦ 生信流程：体细胞变异检测、RNA表达分析（nf-core + Nextflow）

◦ 报告&看板：一键生成PDF/HTML报告、常用指标可视化（Jinja2+Pandoc、Metabase/Grafana）

◦ 基础设施：容器化+队列管理、本地计算为主+云突发（Docker/Apptainer + SLURM/Nextflow）

• 交付物：可运行的自动化系统、两条主要生信流程、一键报告功能、基础数据看板

• 验收标准：≥10个样本稳定运行通过；TAT（周转时间）≤48小时；登记自动化率≥90%

阶段四：安全合规与试运行（第18-22周）

• 目的：完善账号权限管理、审计日志、数据备份，制定SOP并进行灰度上线

• 安全合规模块：

◦ 账号权限：Keycloak/LDAP集成

◦ 审计与备份：操作日志记录、对象存储WORM模式

• 交付物：权限管理系统、审计日志、备份恢复方案、SOP操作手册

• 验收标准：通过合规检查；灰度期内系统运行稳定；完成一次备份恢复演练

阶段五：上线与优化（第23-24周）

• 目的：正式上线、扩展癌种/面板支持、实施成本优化

• 可选扩展模块（根据需求）：

◦ 病理影像分析（QuPath）

◦ 质谱/蛋白组分析（OpenMS）

◦ HLA/新抗原预测（OptiType）

• 交付物：更多流程模板、自动QC机制、成本与容量监控告警

• 验收标准：单位样本成本较基线下降≥20%；系统正式投入生产使用

1.3 质量保证

乙方应确保所提供系统的稳定性和可靠性，所有分析流程需通过标准样本验证，确保结果的准确性和可重复性。

二、服务期限

2.1 服务开始日期为：2025年11月14日

2.2 服务完成日期为：2026年05月01日（共计24周，约6个月）

2.3 如遇不可抗力或双方同意的其他情况，服务期限可以相应调整。

三、服务费用与支付方式

3.1 服务费用总额为：人民币壹万捌仟元整（¥18,000元），支付方式如下：

• 首付款（占总价的50%）：人民币玖仟元整（¥9,000元），在合同签订后7个工作日内支付；

• 尾款（占总价的50%）：人民币玖仟元整（¥9,000元），在阶段三MVP系统验收通过后7个工作日内支付。

四、甲方责任

4.1 甲方应按时支付乙方服务费用，并提供必要的协助与支持。

4.2 甲方需及时向乙方提供肿瘤样本测序数据、相关技术文档及必要的测试环境，确保其准确性和可访问性。

4.3 甲方应指定专人负责项目对接，及时反馈测试结果和需求变更。

4.4 甲方需提供必要的硬件资源（服务器、存储等）或授权乙方使用云计算资源。

五、乙方责任

5.1 乙方应按照合同规定的服务内容和时间节点，按时保质完成各阶段工作。

5.2 乙方需确保提供的系统架构合理、代码质量达标，并提供完整的技术文档和操作手册。

5.3 乙方应对项目实施过程中接触到的甲方数据和商业信息严格保密。

5.4 乙方需在项目验收后提供不少于1个月的免费技术支持和问题修复服务。

六、验收标准

6.1 各阶段验收按照第一条所述的各阶段验收标准执行。

6.2 最终验收以阶段三（MVP系统搭建）的验收标准为主要依据，必须满足：

• 系统能够稳定处理≥10个样本

• TAT（周转时间）≤48小时

• 样本登记自动化率≥90%

• 生成的分析报告准确完整

6.3 甲方应在乙方提交验收申请后5个工作日内完成验收，验收通过后出具书面验收确认函。

七、违约责任

7.1 如甲方未按时支付服务费用，应按拖欠金额的0.5%/日支付违约金。

7.2 如乙方未按时完成服务或服务质量不符合验收标准，甲方有权要求乙方限期整改。整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方需退还已收取的首付款，并按首付款金额的30%支付违约金。

7.3 因甲方原因（如未及时提供数据、环境等）导致项目延期的，乙方不承担违约责任，双方应协商调整服务期限。

八、知识产权

8.1 本项目开发的系统代码、文档等知识产权归甲方所有。

8.2 项目使用的开源软件和第三方组件遵循其原有开源协议，不在本合同知识产权转让范围内。

8.3 乙方保留将本项目的通用技术方案（不包含甲方专有数据和业务逻辑）用于其他项目的权利。

九、保密条款

9.1 双方对在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术信息、患者数据负有保密义务。

9.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露、使用或允许他人使用上述保密信息。

9.3 保密义务在合同终止后继续有效，期限为3年。

十、合同的变更与终止

10.1 双方可协商一致，通过书面形式对合同条款进行修改或补充。

10.2 一方严重违约时，另一方有权单方面终止合同，并要求违约方承担相应违约责任。

10.3 因不可抗力导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任，可协商解除合同。

十一、争议解决

11.1 合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

11.2 协商不成时，任何一方可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、其他

12.1 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

12.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

12.3 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

| 甲方签字（盖章）：________________ | 乙方签字：________________ |
| --- | --- |
| 签订日期：______年___月___日 | 签订日期：______年___月___日 |